## Slide 1
Feito na última semana
Sprint 1 Review
Pontos de atenção
Simples intermediário Complicado
Iniciar layout das telas
Modelagem de Dados
Atualizar a planilha de Requisitos e Tasks
Ativação do Azure
Para ser feito na Sprint 2
Gestão do Projeto
GitHub Atualizado
Requisitos e Tasks atualizadas
Modelagem de Dados
Desenho de Arquitetura da Aplicação
2 CRUDS
Login/Logoff com ORM
Padrão de Projetos (Design Patterns)
Criar documento de layout para carregamento de dados
Funcionalidades de Importação e Exportação
Para se fazer na semana
Modelagem de Dados
Iniciar layout das telas
Atualizar a planilha de Requisitos e Tasks
Ativação do Azure
Semana 14/09 – 21/09

## Slide 2
Feito na última semana
Modelagem de Dados
Atualizar a planilha de Requisitos e Tasks
Ativação do Azure
Estudo de React
Pontos de atenção
Simples intermediário Complicado
Iniciar layout das telas
2 CRUDS
Login/Logoff com ORM
Para ser feito na Sprint 2
Gestão do Projeto
GitHub Atualizado
Requisitos e Tasks atualizadas
Modelagem de Dados
Desenho de Arquitetura da Aplicação
2 CRUDS
Login/Logoff com ORM
Padrão de Projetos (Design Patterns)
Criar documento de layout para carregamento de dados
Funcionalidades de Importação e Exportação
Para se fazer na semana
2 CRUDS
Login/Logoff com ORM
Semana 21/09 – 28/09

## Slide 3
Feito na última semana
Layout da tela de Login em React (1/8)
Compenentes em React
Mapeamento de entidades no Java (ORM, JPA e H2 data base)
Correção nas entidades e scripts do banco de dados
2 CRUDs
Pontos de atenção
Simples Intermediário Complicado
Telas em React (necessita de um pouco mais de estudo)
Relacionamento das classes em Java (entender melhor como fazer o relacionamento para conseguir fazer os ‘selects’)
Como iremos demonstrar o Login/Logoff
Para ser feito na Sprint 2
Gestão do Projeto
GitHub Atualizado
Requisitos e Tasks atualizadas
Modelagem de Dados
Desenho de Arquitetura da Aplicação
2 CRUDS
Login/Logoff com ORM
Padrão de Projetos (Design Patterns)
Criar documento de layout para carregamento de dados
Funcionalidades de Importação e Exportação
Para se fazer na semana
Login/Logoff com ORM
Documento de Layout para carregamento de dados
Funcionalidades de importação e exportação (lista de voluntários e ONGs)
Semana 28/09 – 05/10

## Slide 4
Feito na última semana
Login/Logoff com ORM
Documento de Layout para carregamento de dados
Funcionalidades de importação e exportação (lista de voluntários e ONGs)
Pontos de atenção
Simples Intermediário Complicado
- Temos que finalizar algumas classes para conseguir terminar a funcionalidade de importação e exportação
Para ser feito na Sprint 2
Gestão do Projeto
GitHub Atualizado
Requisitos e Tasks atualizadas
Modelagem de Dados
Desenho de Arquitetura da Aplicação
2 CRUDS
Login/Logoff com ORM
Padrão de Projetos (Design Patterns)
Criar documento de layout para carregamento de dados
Funcionalidades de Importação e Exportação
Para se fazer na semana
Padrão de Projetos
Desenho de Arquitetura de Aplicação
Planilha de Definição de Arquitetura
Finalizar a funcionalidade de importação e exportação
Semana 05/10 – 12/10